TRANSITAR

Plataforma de Seguridad Vial para Ciudades Argentinas

Hoja de Ruta - Pasos a seguir desde abril 2026

Estado actual: Prototipo funcional terminado (boceto interactivo en HTML/CSS/JS). Idea en trámite de patentamiento. Próximo objetivo: validar la idea con actores institucionales clave y definir el plan de negocio.

- Reunirse con la Municipalidad de La Plata

- Contactar: Secretaria de Movilidad Urbana y Espacio Público.

- Objetivo: Presentar el prototipo, explorar interés en integrar el sistema de estacionamiento medido municipal y el registro de infracciones de tránsito. Consultar sobre APIs o sistemas digitales que ya tengan en uso.

- También consultar: Dirección de Tránsito y Transporte (calle 7 entre 56 y 57) para validación de multas y patentes a nivel local. Preguntar si tienen convenios con DNRPA.

- Reunirse con el DNRPA (Registro Automotor)

- Contactar: Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios (Ministerio de Justicia).

- Objetivo: Consultar el proceso para acceder a la base de datos de titulares de vehículos. Necesitamos validar que el conductor que se registra sea el titular de la patente declarada. Preguntar por APIs de consulta o convenios para apps de tránsito.

- Reunirse con el Registro de la Propiedad Inmueble (Prov. de Buenos Aires)

- Contactar: Dirección Provincial del Registro de la Propiedad, sede La Plata (calle 46 entre 7 y 8).

- Objetivo: Consultar como validar que quien ofrece una cochera es propietario o tiene derecho legal sobre el inmueble (propietario o inquilino con autorización). Explorar certificados digitales de dominio.

- Consultar con abogado especialista en derecho digital y transito

- Objetivo: Definir la estructura legal de la empresa (SAS es la opción más ágil para startups en Argentina). Revisar cumplimiento de Ley de Protección de Datos Personales (25.326) y regulaciones de la AAIP. Evaluar responsabilidades legales por las funcionalidades de denuncia y cobro.

- También: Redactar Términos y Condiciones de uso de la app y Política de Privacidad (obligatorio antes de publicar).

- Contactar un Proveedor de Servicios de Pago (Mercado Pago)

- Contactar: Equipo de desarrolladores de Mercado Pago (developers.mercadopago.com.ar) para solicitar acceso al entorno de pruebas (sandbox).

- Objetivo: Integrar pagos reales: reserva de cocheras, pago de estacionamiento medido, y cobro de multas. Mercado Pago maneja la regulación financiera (PSP autorizado por BCRA). Definir comisiones y modelo de revenue.

- Contactar AFIP / Monotributo para la actividad económica

- Objetivo: Dar de alta la actividad de intermediación digital para los propietarios que alquilan cocheras. Definir si los propietarios necesitan estar inscriptos para facturar, o si la app actúa como intermediario con facturación propia.

- Armar equipo de desarrollo para la app real

- Perfiles necesarios: 1 desarrollador mobile (React Native o Flutter), 1 desarrollador backend (Node.js o Python), 1 disenador UX/UI. Opcionalmente: un project manager.

- Con el prototipo actual: el equipo ya tiene un plano detallado de que construir (todas las pantallas, flujos y funcionalidades están definidas en el boceto). Esto ahorra semanas de diseño inicial.

Resumen de actores clave

| Actor / Entidad | Para que | Prioridad |
| --- | --- | --- |
| Municipalidad de La Plata | Estacionamiento medido, infracciones, convenio local | ALTA |
| DNRPA | Validar titularidad de vehiculos por patente | ALTA |
| Registro Propiedad Inmueble PBA | Validar titularidad/derecho sobre inmuebles | ALTA |
| Abogado (derecho digital) | Estructura legal, datos personales, T&C | ALTA |
| Mercado Pago | Procesar pagos digitales (cocheras, multas) | MEDIA |
| AFIP | Encuadre fiscal de la actividad | MEDIA |
| Equipo de desarrollo | Construir la app real a partir del prototipo | MEDIA |
| YPF (futuro) | Integracion de canje de puntos por combustible | BAJA |
| SSN / Aseguradoras (futuro) | Notificacion de infracciones a seguros | BAJA |